Point & Click Engine

Piano interventi per il motore AI locale

Abilitazione workflow ComfyUI T2I, image-to-image, inpaint/reference e animazioni 2.5D su RTX 3070 8GB

Versione di pianificazione - 29 giugno 2026
Baseline analizzata: prj.zip allegato, workflow ImgGenSDXLTurbo.json e image_krea2_turbo_t2i.json.

Nota di metodo: il progetto e stato ispezionato staticamente. Non ho eseguito la suite pnpm check nel container, quindi le stime operative vanno confermate dopo una build locale pulita.

# 1. Sintesi esecutiva

Il progetto e gia una buona base per un prodotto open-source: ha contratti JSON, runtime deterministico, editor Electron, prompt pack, integrazione ComfyUI locale e Character Gym. Per supportare davvero i workflow discussi serve pero separare il concetto di prompt dal concetto di ricetta generativa: il prompt deve diventare un campo di una ricetta validata, assegnata a un workflow template e tracciata come provenance dell asset.

Obiettivo primario: trasformare l attuale generazione T2I singola in un motore locale multi-workflow guidato da template, registry e ricette JSON.

Obiettivo di performance: modalita draft 16:9 a 1024x576/1152x648 e modalita preview/final 1280x720 senza passaggio latente 2048x2048 come default.

Obiettivo di coerenza: Style Bible di progetto, reference assets, prompt canonici, negative prompt globali, LoRA/IPAdapter/ControlNet quando disponibili.

Obiettivo open-source: nessuna dipendenza da provider cloud o pesi modello redistribuiti; workflow e documentazione devono restare utili anche senza chiavi API.

# 2. Stato attuale dal progetto allegato

| Elemento | Osservazione |
| --- | --- |
| Monorepo TypeScript | pnpm workspace con apps/editor, apps/player-web, apps/sample-game, apps/starter-game e package core/contratti/runtime/renderer/CLI. |
| Editor Electron/React | L'editor ha shell Electron, renderer React, IPC sicuro via preload, preview integrata e packaging Windows. |
| Contratti Git-friendly | I documenti di progetto sono JSON versionati: scene, flow, asset, prompt-pack, animation-pack, locale. |
| AI prompt pack gia presente | Provider mock deterministico, LM Studio locale e OpenAI opzionale generano PromptPackDocument con provenance. |
| ComfyUI T2I gia integrato | Il provider invia workflow a ComfyUI, patcha prompt/seed/dimensioni/checkpoint, scarica PNG e importa asset. |
| Guide e target gia modellati | PromptPackGenerationTarget include referenceAssetId, maskAssetId, guideIds e backgroundMode, ma il provider non carica ancora reference/mask a ComfyUI. |
| Asset provenance insufficiente | AssetDocument contiene oggi schemaVersion, id, kind, path, source; servono metadata tecnici e generativi per rigenerare asset coerenti. |
| Workflow attuale non ottimale per 16:9 | ImgGenSDXLTurbo genera 1024x1024 e fa upscale latente x2: costoso per output 1280x720 e non ideale come default locale su RTX 3070 8GB. |

# 3. Architettura target

La modifica principale consigliata e introdurre un layer di orchestrazione tra editor, LLM e ComfyUI. Il renderer e i contratti gameplay non devono dipendere direttamente dai provider AI.

Editor Scene Context
  -> Local LLM Prompt Planner / Preset Engine
  -> AssetGenerationRecipe JSON
  -> Workflow Router + Workflow Registry
  -> ComfyUI Client: upload inputs, queue, progress, download outputs
  -> Asset Registry + Provenance + Validation
  -> Editor Assignment / Character Gym / Preview

Il LLM non deve generare workflow ComfyUI completi: deve produrre ricette conformi a schema.

Il Workflow Router sceglie template gia testati e ne patcha solo parametri dichiarati.

La provenance dell output deve essere salvata accanto all asset e nel documento asset, per rigenerazione e audit.

Le immagini di reference/mask/guide devono essere caricate a ComfyUI prima del POST /prompt e collegate ai nodi LoadImage/LoadMask del workflow.

# 4. Famiglie di workflow da supportare

| Workflow | Uso nell editor | Input richiesti | Output / DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| background_t2i_fast | Bozze e background 16:9 generati da prompt. | Scene context, style bible, seed, dimensioni. | PNG 16:9 importato, asset document + metadata; target draft sotto controllo su 8GB VRAM. |
| background_img2img_layout | Trasformare blockout/sketch/screenshot in scena coerente. | Reference image, denoise, prompt, eventuale ControlNet Canny/Lineart/Depth. | Rispetto di composizione e walkable zone; salvataggio parent asset. |
| scene_inpaint_masked | Aggiungere/rifare un prop dentro una scena esistente. | Background, mask, prompt target, seed, denoise basso/medio. | Nuova versione di scena o layer; area non mascherata preservata. |
| prop_isolated_alpha_or_chroma | Oggetti interattivi e inventory. | Prompt prop, backgroundMode, margini, palette scena. | PNG alpha o chroma pulibile; silhouette leggibile e bounds suggeriti. |
| character_reference_sheet | Personaggi coerenti, turnaround, pose base. | Character brief, reference, style bible, negative prompt. | Sheet o full-body chroma; pronto per Character Gym o reference. |
| sprite_sheet_reference | Materiale per animation pack manuale/semi-guidato. | Prompt, frame grid target, chroma/alpha, pose/clip list. | Spritesheet importato + proposta pack; validazione frame/grid. |
| style_reference_generation | Derivare asset dallo stile progetto. | Style reference assets, LoRA/IPAdapter config, prompt target. | Output coerente con style bible e metadata su reference usate. |
| micro_animation_i2v | Loop 2.5D, FX e motion guide. | Immagine sorgente, prompt motion, durata, fps, modello video. | MP4/WebM opzionale o frame sequence; non runtime-critical nel primo rilascio. |

# 5. Interventi sui contratti e sui documenti progetto

I contratti esistenti sono il posto giusto in cui rendere espliciti workflow, ricette e provenance. Evitare campi liberi non validati: ogni riferimento deve essere verificabile dalla CLI.

| File / package | Intervento | Accettazione |
| --- | --- | --- |
| packages/contracts/src/schemas.ts | Estendere AssetSource con generated/comfyui/processed e aggiungere AssetGenerationMetadata opzionale. | Asset importati da ComfyUI mantengono prompt, seed, model, workflowId, parentAssetIds, referenceAssetIds, maskAssetId, dimensions, alphaMode. |
| packages/contracts/src/schemas.ts | Introdurre WorkflowTemplateDocument o GenerationWorkflowRegistry nel progetto. | Il progetto puo registrare workflow locali sotto workflows/*.workflow.json con id, family, supportedInputs, outputMode, hardwareProfile. |
| packages/contracts/src/schemas.ts | Introdurre AssetGenerationRecipeDocument o serializzare recipe in prompt-pack/job. | Ricetta validata per T2I/I2I/inpaint/I2V con target, prompt parts, negative, inputs e workflow profile. |
| packages/contracts/src/schemas.ts | Aggiungere StyleBibleDocument o projectStyle dentro manifest. | Stile progetto riusabile: medium, palette, linework, lighting, forbidden, reference asset ids, LoRA tags. |
| packages/project-io/src/index.ts | Validare referenceAssetId, maskAssetId, guideIds, parentAssetIds e workflowId. | La CLI segnala riferimenti mancanti e workflow incompatibili con il target. |
| docs/project-format.md | Documentare nuovi documenti workflows/style/recipes e policy sui pesi modello. | Nuovi contributor capiscono cosa va tracciato e cosa non va committato. |

## Schema proposto: AssetGenerationRecipe

{
  "schemaVersion": 1,
  "id": "forest-cabin-bg-v003",
  "sceneId": "forest-cabin",
  "assetType": "background|prop|character|sprite-sheet|animation",
  "workflowFamily": "background_t2i_fast",
  "workflowId": "sdxl-turbo-background-16x9-v1",
  "resolution": { "width": 1280, "height": 720 },
  "prompt": {
    "positive": "...",
    "negative": "...",
    "styleBibleId": "project-style-v1"
  },
  "inputs": {
    "referenceAssetIds": [],
    "maskAssetId": null,
    "guideIds": []
  },
  "generation": {
    "seed": 39120481,
    "steps": 4,
    "cfg": 2,
    "sampler": "euler",
    "scheduler": "sgm_uniform",
    "denoise": 1
  }
}

# 6. Interventi sul provider ComfyUI

| Area | Modifica | Note tecniche |
| --- | --- | --- |
| Workflow registry | Sostituire singolo workflowPath con WorkflowTemplateDescriptor. | Ogni template dichiara placeholders, nodi patchabili, input image/mask, output node e requisiti. |
| Placeholder patching | Passare da euristiche su class_type/titolo a mappa esplicita nodeId.inputKey. | Mantenere fallback euristico per compatibilita, ma warning se il template non dichiara i binding. |
| Upload reference/mask | Aggiungere upload multipart a /upload/image e /upload/mask prima del queue. | Il client deve ricevere filenames ComfyUI e patchare LoadImage/LoadMask. |
| Queue state | Aggiungere job state persistente: queued, running, completed, failed, cancelled, timedOut. | Serve per workflow da minuti, retry e UX non bloccante. |
| Progress | Usare WebSocket o polling piu ricco se disponibile. | Mostrare nodo corrente, tempo trascorso, timeout, ultimo errore. |
| Output detection | Non usare il primo filename trovato in history in modo indifferenziato. | Mappare output node previsto, supportare piu immagini, frame sequence e metadata. |
| System profile | Leggere /system_stats e salvare hardwareProfile. | Consente preset RTX 3070 8GB e messaggi su VRAM/risoluzione. |
| Security | Consentire solo localhost di default, bloccare path assoluti e URL remoti non approvati. | Coerente con SECURITY.md e policy local-first. |

# 7. Ottimizzazione workflow SDXL Turbo attuale

Il workflow allegato e utile come prototipo, ma non come default per un motore 16:9. La versione consigliata separa draft, preview e final.

| Modalita | Risoluzione | Sampling | Quando usarla |
| --- | --- | --- | --- |
| Draft | 1024x576 o 1152x648 | SDXL Turbo/Lightning, 4 step, cfg 1.5-2.5 | Iterazione nell editor e prompt tuning. |
| Preview | 1280x720 diretto | 4-8 step, no latent x2 di default | Asset quasi finale per assegnazione a scena. |
| Final cleanup | 1280x720 + inpaint/upscale selettivo | Denoise basso su maschere o aree critiche | Pulizia di oggetti/hotspot/testi indesiderati. |
| Hero render | 1536x864 o superiore solo opzionale | Second pass o upscale immagine | Screenshot marketing, non ciclo editor. |

Cambiare EmptyLatentImage da 1024x1024 a target 16:9 coerente con scene.size.

Rimuovere LatentUpscaleBy x2 come default: genera 2048x2048 latente, costoso e non necessario per 1280x720.

Salvare i preset hardware in workflow descriptor: rtx3070_8gb_draft, rtx3070_8gb_preview, fallback_low_vram.

Per Krea 2 mantenere workflow sperimentale separato: buon candidato per style exploration, non unico path produttivo locale.

# 8. Prompt planner locale e Style Bible

Il LLM deve produrre JSON vincolato, non testo libero. Il prompt finale viene composto dal motore usando scene context, style bible, target e vincoli di gameplay.

| Componente | Intervento | Accettazione |
| --- | --- | --- |
| Prompt planner | Aggiungere provider locale strutturato per recipe JSON via LM Studio/Ollama/llama.cpp. | Il planner non puo produrre campi fuori schema; output validato con Ajv. |
| Style Bible | Aggiungere sezione progetto con medium, palette, camera, linework, lighting, forbidden, reference assets. | Tutti i target ereditano lo stile progetto salvo override esplicito. |
| Prompt compiler | Comporre positive/negative da parti strutturate: subject, composition, gameplay constraints, style, lighting. | Prompt coerenti e diffabili; niente prompt monolitici non tracciabili. |
| Consistency score | Calcolare warning se manca style reference/LoRA/reference per asset ricorrenti. | L editor segnala basso grado di coerenza prima della generazione. |

# 9. UX editor necessaria

Asset Studio: pannello Workflow Engine con target, workflow family, preset hardware, seed, reference, mask, output mode e provenance preview.

Scene editor: creazione guide/mask direttamente sulla viewport, con esportazione mask asset e collegamento a generation target.

Prompt pack: passare da target list a target recipe con stato: draft, approved, generated, assigned, superseded.

Comfy status card: queue, elapsed time, timeout, output preview, alpha warning, import path, assign action.

Character Gym: handoff esplicito da sprite-sheet/animation-reference target a slicing pack, con suggerimenti di frame/grid.

Settings: profili locali ComfyUI/LLM, modello predefinito, cartella workflows, timeout e low-VRAM mode.

# 10. Test, validazione e qualità

| Livello | Test richiesti | Perche |
| --- | --- | --- |
| Unit | Workflow patcher con fixtures T2I, Krea/Qwen, img2img, inpaint, multi-output. | Evitare regressioni su nodeId e prompt injection. |
| Unit | Recipe schema validation e prompt compiler snapshots. | Ricette stabili e diffabili. |
| Integration mocked | ComfyUI client: upload, prompt, history, view, timeout, failed job. | Nessuna chiamata reale in CI. |
| Project IO | Validazione riferimenti workflow/reference/mask/parent/provenance. | Niente asset orfani o reference rotte. |
| E2E | Generazione mock -> asset import -> assignment -> preview -> validation. | Loop prodotto end-to-end. |
| Manual hardware | Smoke test RTX 3070 8GB con draft/preview/final. | Preset realistici per il target dichiarato. |

# 11. Sequenza di implementazione consigliata

Congelare una baseline: pnpm check locale, README coerente, workflow sperimentali fuori dal release gate.

Introdurre AssetGenerationRecipe e StyleBible senza cambiare ancora la UI principale.

Refactor ComfyUI provider in client + workflow patcher + job state + output parser.

Aggiungere Workflow Registry con 3 template iniziali: background_t2i_fast, prop_isolated_chroma, scene_inpaint_masked.

Aggiungere upload reference/mask e uso di guide dalla viewport.

Integrare prompt planner strutturato via LM Studio locale e fallback mock deterministico.

Aggiornare UI Asset Studio/AI workspace con recipe preview e status job persistente.

Estendere Character Gym handoff per sprite-sheet e animation-reference.

Solo dopo: valutare FLUX.2/Krea 2/Video workflows come template opzionali e non obbligatori.

# 12. Rischi principali e mitigazioni

| Rischio | Impatto | Mitigazione |
| --- | --- | --- |
| 8GB VRAM non basta per workflow moderni | Generazioni lente o OOM. | Preset low-VRAM, SDXL come base stabile, FLUX/Krea opzionali, dimensioni draft native 16:9. |
| Incoerenza visiva tra asset | Gioco non credibile. | Style Bible, reference asset, LoRA/IPAdapter, metadata obbligatori, parent-child asset lineage. |
| Workflow ComfyUI fragili | Nodi custom cambiano e patching fallisce. | Descriptor espliciti, object_info validation, fixtures per ogni workflow supportato. |
| Licenze modelli non compatibili | Problemi open-source/distribuzione. | Non redistribuire pesi; documentare download/licenze; separare engine Apache-2.0 da modelli esterni. |
| Provider locali esposti | Rischio sicurezza. | Localhost-only, warning se baseUrl non e localhost, nessuna chiave in renderer o file progetto. |
| Video generativo fuori scope | Delay prodotto. | Prima parallax/depth/layer e micro-loop opzionali; I2V non release-blocking. |

# 13. Definition of Done del motore workflow

Un creator puo creare una scena, generare prompt pack, approvare ricetta, generare background 16:9 locale, importarlo e assegnarlo senza editare JSON.

Un prop puo essere generato come chroma/alpha, pulito in Asset Studio e assegnato a pickup/actor/hotspot con metadata conservati.

Un workflow img2img/inpaint puo usare reference/mask/guide generate dall editor e preservare composizione e aree non mascherate.

Ogni asset generato ha seed, prompt, negative, modello, workflowId, targetId, input assets, output warnings e parent lineage.

La CLI segnala asset/workflow/reference rotti; la CI non richiede ComfyUI reale.

I workflow inclusi nel repo sono template e documentazione; i pesi modello restano download esterni verificati dall utente.

# Riferimenti esterni verificati

Questi riferimenti servono solo come baseline tecnica aggiornata per la pianificazione; il prodotto open-source non deve includere pesi modello o asset con licenza non verificata.

ComfyUI Server API routes: https://docs.comfy.org/development/comfyui-server/comms_routes - Endpoint /prompt, /history/{prompt_id}, /upload/image, /upload/mask, /view, /object_info.

ComfyUI Server Overview: https://docs.comfy.org/development/comfyui-server/comms_overview - ComfyUI puo essere chiamato programmaticamente via REST/WebSocket per workflow, upload e download.

FLUX.2 [klein] 4B - ComfyUI guide: https://docs.comfy.org/tutorials/flux/flux-2-klein - T2I e image editing in ComfyUI.

FLUX.2 [klein] 4B - model card: https://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.2-klein-4B - Modello 4B con T2I, image editing e multi-reference; Apache 2.0.

SDXL-Turbo model card: https://huggingface.co/stabilityai/sdxl-turbo - Modello distilled SDXL per generazione rapida a pochi step.

Krea 2 Open Source in ComfyUI: https://blog.comfy.org/p/krea-2-open-source-models-are-now - RAW per training/LoRA, Turbo per inferenza rapida.

ControlNet official repository: https://github.com/lllyasviel/ControlNet - Condizionamento spaziale per edge/depth/pose/segmentazione.

IP-Adapter official repository: https://github.com/tencent-ailab/IP-Adapter - Image prompt adapter leggero per usare immagini reference.

LTX Video I2V guide: https://docs.ltx.video/open-source-model/usage-guides/image-to-video - Workflow image-to-video con modelli LTX.

FramePack official repository: https://github.com/lllyasviel/FramePack - Architettura video progressiva con contesto compresso.